PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG BẰNG KỸ THUẬT MOSCOW

Hệ thống mượn sách online của thư viện – Release 1 (MVP) | Vai trò: Product Owner

# 1. Bảng phân loại 12 hạng mục theo MoSCoW

Năng lực Release 1 khoảng 20 điểm (S = 1, M = 2, L = 3); tổng 12 hạng mục là 25 điểm. Cột "Mục" là số thứ tự gốc trong đề bài. Bảng được xếp theo nhóm từ Must đến Won't.

| Mục | Hạng mục | Điểm | Nhóm | Lý do xếp nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | 2 | Must | Là cổng vào bắt buộc: không có tài khoản thì không biết ai đang mượn sách, và mục này là nền tảng cho mượn, gia hạn, lịch sử. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa) | 3 | Must | Không có dữ liệu sách do thủ thư nhập thì không có gì để tìm hay mượn, nên phải có trước mục 2 và mục 3. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | 2 | Must | Độc giả phải tìm được sách thì mới đặt mượn được; mục này phụ thuộc dữ liệu kho từ mục 10. |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách) | 3 | Must | Đây là giá trị cốt lõi của MVP; thiếu mục này thì hệ thống mượn sách online không còn mục đích (phụ thuộc mục 1, 10). |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | 1 | Should | Quan trọng nhưng có workaround là mang sách đến quầy gia hạn; chỉ 1 điểm và phụ thuộc mục 3 nên làm ngay sau Must. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả | 1 | Should | Giảm trả trễ nhưng có workaround là thủ thư nhắc thủ công; rẻ (1 điểm) và chỉ làm được khi đã có mượn sách (mục 3). |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo) | 2 | Should | Hữu ích khi sách hết, nhưng độc giả có thể hỏi quầy hoặc quay lại sau; phụ thuộc mục 3 nên phải đứng sau mục 3. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | 1 | Could | Bỏ đi ít ảnh hưởng vì độc giả vẫn mượn được bình thường (thủ thư có thể tra giúp); phụ thuộc mục 3. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập Google/Facebook | 2 | Could | Chỉ tiện hơn đăng nhập thường ở mục 1 (đã có workaround), lại phát sinh rủi ro khi tích hợp bên thứ ba; phụ thuộc mục 1. |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | 2 | Could | Tăng tương tác nhưng không ảnh hưởng quy trình mượn trả, và kéo theo việc kiểm duyệt bình luận; phụ thuộc mục 1, 3. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | 3 | Won't | Tốn 3 điểm và cần dữ liệu lịch sử, đánh giá tích lũy từ trước; ở Release 1 chưa có dữ liệu nên hiệu quả rất thấp. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | 3 | Won't | Tốn 3 điểm và đòi hỏi thủ thư trực thường xuyên; workaround là hỏi trực tiếp tại quầy hoặc gọi điện, không phải giá trị cốt lõi. |

# 2. Tổng điểm công sức của nhóm Must

- Nhóm Must gồm 4 hạng mục (không vượt quá giới hạn 5): #1 (2 điểm) + #10 (3 điểm) + #2 (2 điểm) + #3 (3 điểm) = 10 điểm.

- Tỷ lệ so với năng lực Release 1: 10 / 20 = 50%, nằm trong ngưỡng khoảng 60% (tối đa 12 điểm) và còn dư 2 điểm. Mình cố ý để thấp hơn 60% một chút vì chỉ 4 mục này thật sự thỏa tiêu chí "thiếu thì bản phát hành thất bại".

- Các nhóm còn lại: Should = 4 điểm (#4, #8, #5), Could = 5 điểm (#9, #12, #6), Won't = 6 điểm (#7, #11). Must + Should + Could = 19 điểm, không vượt năng lực 20 điểm; Could là vùng đệm có thể cắt khi trễ tiến độ.

# 3. Product Backlog có thứ tự (1 đến 12)

Thứ tự được sắp theo nhóm (Must → Should → Could → Won't). Trong mỗi nhóm, mục được phụ thuộc kỹ thuật luôn đứng trước mục phụ thuộc vào nó, sau đó ưu tiên mục có giá trị cao và chi phí thấp. Cột "Tích lũy" là tổng điểm cộng dồn so với năng lực 20 điểm.

| Thứ tự | Hạng mục (số gốc) | Nhóm | Điểm | Tích lũy | Phụ thuộc / ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả (#1) | Must | 2 | 2 | Nền tảng, không phụ thuộc mục nào |
| 2 | Thủ thư quản lý kho sách (#10) | Must | 3 | 5 | Tạo dữ liệu sách cho các mục sau |
| 3 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả (#2) | Must | 2 | 7 | Phụ thuộc #10 (thứ tự 2) |
| 4 | Mượn sách online (#3) | Must | 3 | 10 | Phụ thuộc #1, #10 (thứ tự 1, 2) |
| 5 | Gia hạn mượn sách online (#4) | Should | 1 | 11 | Phụ thuộc #3 (thứ tự 4) |
| 6 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả (#8) | Should | 1 | 12 | Phụ thuộc #3 (thứ tự 4) |
| 7 | Đặt trước sách khi hết (#5) | Should | 2 | 14 | Phụ thuộc #3 (thứ tự 4) |
| 8 | Xem lịch sử mượn sách (#9) | Could | 1 | 15 | Phụ thuộc #3 (thứ tự 4) |
| 9 | Tích hợp đăng nhập Google/Facebook (#12) | Could | 2 | 17 | Phụ thuộc #1 (thứ tự 1) |
| 10 | Đánh giá & bình luận sách (#6) | Could | 2 | 19 | Phụ thuộc #1, #3 (thứ tự 1, 4) |
| 11 | Gợi ý sách theo sở thích (#7) | Won't | 3 | — | Chưa làm ở Release 1; cần dữ liệu từ thứ tự 8 và 10 |
| 12 | Chat trực tiếp với thủ thư (#11) | Won't | 3 | — | Chưa làm ở Release 1; giữ lại trong backlog |

# 4. Tự phản biện

- Mục 12 (đăng nhập Google/Facebook): người khác có thể xếp Should vì nhiều độc giả ngại tạo tài khoản mới, đăng nhập mạng xã hội sẽ tăng số người dùng. Mình giữ Could vì mục 1 đã đáp ứng nhu cầu đăng nhập, và tích hợp bên thứ ba tốn công cùng rủi ro bảo mật.

- Mục 11 (chat với thủ thư): người khác có thể cho là Should vì hỗ trợ tức thời giúp giảm tải cho quầy. Tuy nhiên mục này tốn 3 điểm và cần thủ thư trực liên tục, trong khi độc giả vẫn hỏi được tại quầy, nên mình đặt Won't.

- Mục 7 (gợi ý sách): người khác có thể xếp Could vì đây là điểm khác biệt của hệ thống. Mình xếp Won't vì thuật toán gợi ý cần dữ liệu lịch sử và đánh giá chưa có ở Release 1, và 3 điểm công sức sẽ làm vượt năng lực.

- Nếu phải đổi: nếu Release 1 trễ, mình cắt Could từ dưới lên (mục 6, rồi 12, rồi 9); nếu còn dư năng lực, ưu tiên đưa mục 7 hoặc 11 vào Release 2 trước các hạng mục mới khác.